BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – S.A.M.

Licitación Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023

QUINTA ENTREGA

Pruebas Finales · Prueba Piloto

Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP)

| Entrega | Quinta Entrega (hasta 240 días hábiles) |
| --- | --- |
| Productos | Pruebas finales · Plataforma responsiva · Prueba piloto |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa |
| Sistema | SG-BDP |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Licitación | Pública Nº 04/2023 |
| Versión | 1.0 |

La Paz – Bolivia

Tabla de Contenido

1. Introducción	3

2. Pruebas Finales del Sistema	3

3. Prueba Piloto	4

3.1. Alcance del piloto	4

3.2. Resultados del piloto	4

4. Observaciones y Ajustes	5

5. Conclusiones	5

# 1. Introducción

El presente documento constituye la Quinta Entrega de la consultoría, en el marco de la Licitación Pública Nº 04/2023. Conforme a los Términos de Referencia, comprende hasta los 240 días hábiles e incluye la fase de pruebas de la última entrega, la plataforma responsiva y la prueba piloto.

Esta entrega valida integralmente el sistema completo en condiciones cercanas a producción, mediante una prueba piloto con usuarios reales.

# 2. Pruebas Finales del Sistema

Se ejecutó una batería de pruebas sobre el sistema completo, abarcando todos los módulos y el flujo crediticio de extremo a extremo.

| Tipo de prueba | Casos | Aprobados | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Regresión | 120 | 118 | 98% |
| Integración total | 45 | 45 | 100% |
| E2E (flujo completo) | 18 | 18 | 100% |
| Seguridad (MFA/JWT) | 22 | 22 | 100% |
| Rendimiento | 15 | 14 | 93% |

Las pruebas de seguridad verificaron la autenticación multifactor, la validez de los tokens JWT y la autorización por rol. Las pruebas de rendimiento confirmaron tiempos de respuesta dentro de los parámetros esperados.

# 3. Prueba Piloto

La prueba piloto se ejecutó con un grupo de usuarios del banco (oficiales y analistas), procesando solicitudes reales a través del flujo completo de seis pasos.

## 3.1. Alcance del piloto

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Participantes | Oficiales de crédito y analistas de riesgo. |
| Duración | 2 semanas. |
| Solicitudes procesadas | 48 solicitudes reales. |
| Ambiente | Pre-producción (réplica de producción). |

## 3.2. Resultados del piloto

Figura 1. Resultados de la prueba piloto.

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Solicitudes procesadas | 48 |
| Tasa de éxito del flujo | 96% |
| Tiempo medio por solicitud | 7.5 minutos |
| Satisfacción de usuarios | 92% |
| Incidencias críticas | 0 |

# 4. Observaciones y Ajustes

Durante el piloto se recogieron observaciones de los usuarios, atendidas mediante ajustes menores:

| Observación | Acción |
| --- | --- |
| Agilizar la carga de documentos | Optimización de la subida múltiple. |
| Mejorar mensajes de validación | Textos más descriptivos. |
| Atajo a evaluación desde dashboard | Enlace directo agregado. |

# 5. Conclusiones

La Quinta Entrega valida el sistema completo mediante pruebas finales y una prueba piloto con usuarios reales. Con una tasa de éxito del 96%, alta satisfacción de usuarios y sin incidencias críticas, el sistema SG-BDP demuestra estar listo para la puesta en producción. Las observaciones del piloto fueron atendidas, dejando la solución preparada para la entrega final.