BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – S.A.M.

Licitación Pública BDP – S.A.M. Nº 04/2023

SEXTA ENTREGA

Transferencia de Tecnología · Informe Final

Sistema de Gestión de Solicitudes de Crédito (SG-BDP)

| Entrega | Sexta Entrega (hasta 260 días hábiles) |
| --- | --- |
| Productos | Transferencia de tecnología · Capacitación · Informe final |
| Proyecto | Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa |
| Sistema | SG-BDP |
| Entidad contratante | Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M. |
| Licitación | Pública Nº 04/2023 |
| Versión | 1.0 |

La Paz – Bolivia

Tabla de Contenido

1. Introducción	3

2. Conclusión de la Plataforma	3

3. Transferencia de Tecnología	3

3.1. Capacitación a nivel administrador	3

3.2. Taller funcional	4

4. Documentación Entregada	5

5. Informe Final	6

5.1. Resultados de la capacitación	6

5.2. Resultados de la consultoría	6

5.3. Resultados de la puesta en producción	6

6. Cierre del Proyecto	6

# 1. Introducción

El presente documento constituye la Sexta y última Entrega de la consultoría, en el marco de la Licitación Pública Nº 04/2023. Conforme a los Términos de Referencia, comprende hasta los 260 días hábiles e incluye la conclusión de la plataforma, la transferencia de tecnología, la capacitación al equipo del BDP – S.A.M. y el informe final.

Esta entrega cierra el proyecto, dejando el sistema SG-BDP en producción y al equipo del banco capacitado para su operación y administración.

# 2. Conclusión de la Plataforma

La plataforma SG-BDP se entrega concluida según las características solicitadas, con la totalidad de los módulos operativos, responsiva y validada mediante pruebas y prueba piloto. La solución integra ambos portales (Administrativo y Cliente) bajo esquema de seguridad Zero Trust con MFA.

# 3. Transferencia de Tecnología

La transferencia de tecnología se ejecutó conforme al siguiente cronograma, incluyendo la capacitación a nivel administrador y el taller funcional al equipo del banco.

Figura 1. Cronograma de transferencia de tecnología.

## 3.1. Capacitación a nivel administrador

Dirigida al equipo técnico del BDP – S.A.M., abarcó la administración de la infraestructura, configuración del sistema, gestión de usuarios y mantenimiento.

- Infraestructura: instalación, despliegue y configuración del sistema.

- Administración: gestión de usuarios, roles, parámetros y respaldos.

- Operación: monitoreo, pistas de auditoría y resolución de incidencias.

## 3.2. Taller funcional

Dirigido a los usuarios finales (oficiales y analistas), cubrió el uso completo de la plataforma a través de casos prácticos del proceso crediticio.

# 4. Documentación Entregada

Como parte del entregable final, se entregó el conjunto completo de documentos técnicos y de gestión requeridos por el TDR:

| Documento | Estado |
| --- | --- |
| Plan de Gestión | Entregado |
| Manual de Usuario | Entregado |
| Especificación de Casos de Uso | Entregado |
| Manual de Instalación y Configuración | Entregado |
| Diseño de Interfaces | Entregado |
| Diseño Detallado de Software | Entregado |
| Fuentes (código) | Entregado |
| Scripts de Base de Datos | Entregado |
| Informe de Seguridad y Control de Calidad | Entregado |
| Documento de pruebas con usuarios | Entregado |
| Acta de Conformidad Usuaria | Entregado |

# 5. Informe Final

## 5.1. Resultados de la capacitación

| Aspecto | Resultado |
| --- | --- |
| Personal capacitado | Equipo técnico y usuarios finales. |
| Talleres realizados | Administrador + funcional. |
| Nivel de adopción | Alto. |

## 5.2. Resultados de la consultoría

La consultoría cumplió con el objetivo de desarrollar una plataforma virtual para la digitalización del proceso crediticio PYME y Banca Empresa, optimizando el proceso mediante scoring automatizado, evaluación financiera y seguimiento en línea.

## 5.3. Resultados de la puesta en producción

El sistema SG-BDP fue puesto en producción e instalado satisfactoriamente, quedando operativo para la gestión de solicitudes de crédito del banco.

# 6. Cierre del Proyecto

Con la entrega de la plataforma concluida, la transferencia de tecnología, la capacitación y el informe final, se da por cerrado el proyecto de digitalización del proceso crediticio PYME y Banca Empresa del BDP – S.A.M.

El sistema SG-BDP queda en producción, el equipo del banco capacitado y la documentación completa entregada, cumpliendo la totalidad de los productos comprometidos en los Términos de Referencia.